**Протокол совещания**

ДАТА: 20.05.2018

ВРЕМЯ: 10:00

МЕСТО: Зал переговоров

ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА: Мозговой Максим

ПРОЕКТ: AutoParking

ЦЕЛЬ СОБРАНИЯ: достижение консенсуса в вопросах масштаба проекта и быстрого принятия решения о том, в каком направлении действовать.

УЧАСТНИКИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **РОЛЬ** | **ДОЛЖНОСТЬ** | **КОММЕНТАРИИ** |
| **Мозговой Максим** | Ведущий | Руководитель проекта, лид-линк | Ответственный за разработку |
| **Гладкий Иван** | Участник | Реп-линк, full stack разработчик, бизнес-аналитик | Участник команды |
| **Храпак Богдан** | Участник | Data Science специалист, DB разработчик | Участник команды |
| **Такташев Никита** | Участник | front end разработчик, QA специалист, технический писатель | Участник команды |
| **Ефимов Виктор Николаевич** | Участник | Глава холархии | Заказчик |
| **Различные представители ПО** | Наблюдатели | Сотрудники компании | Часть персонала, которые могут прийти |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Генерирование идей*** | | | |
| **Отведенное время** | 10 минут | **Докладчик** | **Мозговой Максим** |
| **Содержание** | Вступительная речь, оглашение повестки дня, организации и правил | | |
| **Заключение** | Все присутствующие ознакомлены с необходимой для проведения успешного совещания информацией | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отведенное время** | **5 минут** | **Докладчик** | **Ефимов Виктор Николаевич** |
| **Содержание** | Перед тем как будут затрачены значительные средства на уточнение требований, проектирование, разработку программного кода, тестирование и другие действия я бы хотел узнать о установленных приоритетах, трудозатратах и уровнях риска. | | |
| **Заключение** | Необходимо обсудить масштаб проекта | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Отведенное время** | **1 час** | **Докладчик** | **Мозговой Максим** |
| **Содержание** | Необходимо обсудить управление базовым уровнем и функции, которые он будет содержать. | | |
| **Заключение** | Необходимо разработать таблицу базового уровня с учетом обсужденных деталей на собрании. | | |
| **Действие** | | **Ответственное лицо** | **Срок выполнения** |
| **Разработка таблицы базового уровня.** | | Мозговой Максим | 2 дня |

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** | **ПОДПИСЬ** |
| **Мозговой Максим** |  |
| **Гладкий Иван** |  |
| **Храпак Богдан** |  |
| **Такташев Никита** |  |
| **Ефимов Виктор Николаевич** |  |